# 外协工序流转追踪系统 — 业务汇报材料

版本：v1.0

日期：2026-06-18

汇报对象：业务部门领导

格式说明：本文档按 PPT 每页结构组织，可直接转制演示文稿

## P1：封面

# 外协工序流转追踪系统

### 业务汇报与建设方案

## P2：目录

1. 当前业务痛点与现状分析

2. 项目定位与建设目标

3. 系统核心能力（当前已实现）

4. 开发重点与难点说明

5. 系统可以发挥的作用

6. 外部对接与协调需求

7. 系统部署需求

8. ERP 系统拓展延伸应用

9. 预期成效与价值量化

10. 资源配置与开发周期

11. 下一步计划与决策点

## P3：当前业务痛点与现状分析

### 外协流转现有模式

多厂家间工序交接主要依赖纸质记录、口头传达、微信群拍照

进度信息分散在不同人员手中，没有统一视图

### 典型痛点

| 痛点 | 影响 |

|------|------|

| 漏记错记 | 交接时数量、时间、责任人记录不全，事后容易扯皮 |

| 进度黑盒 | 订单卡在哪道工序、停留多久、为什么卡住，全靠打电话问 |

| 异常发现慢 | 超期停留、返工退件等异常，往往等到交付前才发现 |

| 责任追溯难 | 出了质量问题，找不到哪道工序、谁经手、什么时间交接 |

| 统计分析难 | 各厂家效率、停留时长、异常率等数据无法量化分析 |

### 当前现状数据（行业参考）

人工交接记录准确率：约 80%~85%

异常平均发现时间：3~5 天

订单进度单次问询耗时：15~30 分钟/次

## P4：项目定位与建设目标

### 项目是什么

外协零件在多厂家之间实物流转的扫码追踪工具——用手机扫码完成每道工序的接收、发出，自动记录流转全链路。

### 核心建设目标

**每道工序"来有影、去有踪"，流转全链路可追溯**

### 解决的核心业务问题

1. ✅ 解决进度黑盒问题：订单走到哪一步实时可见

2. ✅ 解决异常发现慢问题：超期自动标红、卡点自动识别

3. ✅ 解决责任追溯问题：谁接收、谁发出、什么时间、多少数量，系统全留痕

4. ✅ 解决跨厂扯皮问题：交接标准统一、操作有记录、数量有校验

## P5：系统核心能力（当前已实现）

| 能力模块 | 说明 |

|---------|------|

| 📱 扫码快速录入 | 手机摄像头扫码即可完成接收、发出，10 秒完成交接 |

| 📊 订单看板 | 每道工序状态、数量、停留时长、负责人一目了然 |

| 🎯 卡点自动识别 | 系统自动标出"当前卡点"工序，一眼知道卡在哪 |

| ⚠️ 风险预警 | 超过 48 小时未处理的工序自动标红提醒，给出原因 |

| 🔐 权限隔离 | 各厂家只能看到和操作本厂工序，数据安全隔离 |

| 🔑 双登录模式 | 手机验证码登录 + 账号密码登录，满足不同场景 |

| 📝 操作留痕 | 所有接收、发出、退件操作都有时间、人员、数量记录 |

| 🔔 通知中心 | 风险预警、待办提醒主动推送，不用每天刷看板 |

## P6：开发重点与难点说明

### 重点 1：多厂家权限边界与数据隔离

业务挑战：A 厂不能操作 B 厂工序，同时又需要看到相邻工序的进度上下文

实现方案：后端统一权限判定，每个操作都校验 `当前用户厂家 == 工序所属厂家`

### 重点 2：流转数量一致性保障

业务挑战：发出数量不能超过接收数量，接收数量不能超过上游发出数量

实现方案：三层校验（前端输入校验 → 后端业务逻辑校验 → 数据库事务原子提交）

### 重点 3：超期/卡点识别逻辑

业务挑战：不同工序、不同状态的超期判定规则不同，还要区分"真卡点"和"正常等待"

实现方案：按工序状态、停留时长、可操作数量综合计算风险等级，只把真正卡住的工序标为卡点

### 重点 4：移动端 H5 适配与扫码体验

业务挑战：不同手机、不同浏览器、微信内置浏览器兼容性差异大

实现方案：统一 H5 技术栈、标准摄像头扫码 API、离线扫码导入兜底

## P7：系统可以发挥的作用

### 对业务部门

订单进度实时掌握，不用再打电话问

异常早发现、早处理，减少交付延误

流转数据自动沉淀，为后续优化提供依据

### 对协作厂家

交接标准统一，避免口头沟通误会

操作简单、上手快，不用复杂培训

本厂待办清晰可见，不用反复核对邮件/群消息

### 对管理层

全局看板一眼掌握所有订单状态

风险预判能力提升，从"事后救火"变"事前预防"

各厂家效率、异常率可量化，为供应商评价提供数据支撑

### 对质量追溯

出了质量问题，可以追溯到每道工序的经手人、时间、数量

返工退件全链路记录，质量问题闭环管理

## P8：外部对接与协调需求

### 🔹 IT 部门需协调事项

1. 服务器资源：生产环境服务器 1 台（配置建议见下页）

2. 网络策略：开放 8000（后端）、8081（前端）端口，配置域名与 HTTPS 证书

3. 账号对接：如需对接现有企业账号体系，IT 需提供对接接口与文档

4. 数据备份：配置数据库定期备份策略，保障数据安全

5. 运维支持：上线后日常运维、故障排查、版本升级

### 🔹 协作厂家需协调事项

1. 操作培训：每家试点厂家安排 1~2 名操作员参加培训（约 1 小时）

2. 扫码设备：建议配备带摄像头的智能手机或专用扫码枪（现有手机即可用）

3. 基础数据确认：确认厂家名称、工序名称、零件编号等基础数据的准确性

4. 试运行配合：试点运行期间，按要求使用系统完成交接，及时反馈问题

### 🔹 其它协调

业务部门：指定 1 名对接人负责需求确认、问题协调

质量部门：如需质量追溯功能拓展，需提前明确追溯维度与要求

## P9：系统部署需求（生产环境）

### 服务器配置建议

| 配置项 | 建议规格 | 说明 |

|--------|---------|------|

| CPU | 4 核 | 并发量不大时 2 核也可运行 |

| 内存 | 8 GB | MySQL + 后端 + 前端同时运行 |

| 硬盘 | 100 GB SSD | 主要存储数据库与日志，每年增量约 10 GB |

| 操作系统 | Linux（推荐 Ubuntu 22.04 / CentOS 7+） | |

### 网络与端口要求

| 端口 | 用途 | 访问范围 |

|------|------|---------|

| 8081 | 前端 H5 页面 | 所有操作员手机/电脑可访问 |

| 8000 | 后端 API 服务 | 仅前端访问，不对外暴露 |

| 3306 | MySQL 数据库 | 仅内网运维访问，不对外暴露 |

### 安全与备份

**HTTPS**：生产环境必须配置 HTTPS 证书，保障数据传输安全

**数据备份**：数据库每日自动备份，备份保留 30 天

**日志保留**：操作日志、接口日志保留 90 天

**权限管理**：生产环境数据库账号、管理员账号严格管控

### 运维人员配置

IT 运维人员 1 名：负责服务器维护、备份检查、版本升级

业务对接人 1 名：负责用户问题收集、基础数据维护

## P10：ERP 系统拓展延伸应用

### 阶段一：数据回流，补全 ERP 生产执行维度

当前痛点：ERP 只有订单起点和终点，缺少中间工序流转过程数据

延伸价值：本系统流转数据定期同步回 ERP，补全生产执行全链路

典型场景：

- 生产计划人员可在 ERP 直接查看外协工序进度

- 成本核算可按工序维度统计停留时长、返工次数等隐性成本

- 交付预测可基于实际流转速度更准确估算

### 阶段二：计划联动，从执行反馈到计划优化

延伸价值：基于历史流转数据，优化 ERP 生产计划与外协排程

典型场景：

- 某厂家某工序平均停留 3 天，排程时自动预留 3 天缓冲期

- 某工序经常返工，自动触发质量预警并调整后续计划

- 基于实际流转效率，自动推荐最优外协厂家分配方案

### 阶段三：质量与成本全链路追溯

延伸价值：从原材料到成品交付的全链路数据打通

典型场景：

- 成品质量问题，可追溯到每道外协工序的经手人、时间、数量、检验记录

- 外协成本核算可精确到工序级，识别瓶颈工序与成本洼地

- 供应商评价可基于真实流转数据量化，不再依赖主观判断

### 实施建议

先做 **单向数据同步**（本系统 → ERP），验证价值后再做双向联动

优先对接 **订单进度查询、工序状态回写** 两个核心场景

试点稳定后再逐步拓展质量、成本等高级场景

## P11：预期成效与价值量化

| 维度 | 当前人工模式 | 系统上线后预期 | 提升幅度 |

|------|-------------|---------------|---------|

| 📝 交接记录准确率 | 80%~85% | 100%（扫码自动记录） | +15%~20% |

| ⏱️ 异常平均发现时间 | 3~5 天 | 24 小时内自动提醒 | 缩短 70%~85% |

| 📞 订单进度单次问询耗时 | 15~30 分钟 | 0（看板实时查看） | 减少 100% |

| 📊 月度统计报表生成时间 | 2~3 天人工汇总 | 5 分钟系统自动导出 | 缩短 95%+ |

| 🔍 质量问题追溯耗时 | 数小时~数天翻记录 | 1 分钟系统查询 | 缩短 99% |

### 管理价值

交付保障能力显著提升：异常早发现，交付更可控

供应商管理从"凭感觉"变"凭数据"：各厂家效率、质量可量化对比

管理透明度提升：管理层随时掌握全局进度，不用等下级汇报

## P12：资源配置与开发周期

### 当前已完成范围（P0 核心流转）

✅ 后端核心业务逻辑：接收、发出、权限、看板

✅ 前端 H5 页面：登录、看板、扫码、接收、发出、通知

✅ 单元测试 13 项全部通过

✅ Docker 容器化部署

✅ BULK_ORDER_039 全流程交叉验证通过

### 后续功能建议（P1-P3，可选）

| 级别 | 功能 | 预计开发周期 | 说明 |

|------|------|------------|------|

| P1 | 退件与返工流程 | 1~2 周 | 退件记录、数量扣减、返工流转 |

| P1 | 报表与导出 | 1 周 | 自定义报表、Excel 导出、统计分析 |

| P2 | ERP 对接 | 2~3 周 | 订单同步、进度回写、基础数据同步 |

| P2 | 质量追溯拓展 | 1~2 周 | 检验记录、不合格品处理、质量档案 |

| P3 | 高级分析与大屏 | 2~3 周 | 全局看板、趋势分析、异常预警大屏 |

### 试点阶段资源需求

业务对接人：1 名，兼职

IT 运维：1 名，兼职

协作厂家操作员：每家 1~2 名

服务器：1 台（配置见前页）

## P13：下一步计划与决策点

### 近期（1~2 周）

1. ✅ 确认本汇报方向与范围

2. 确认试点厂家名单与试点订单范围

3. 完成基础数据录入（厂家、工序、零件、用户账号）

4. 生产环境部署与上线前验证

5. 试点厂家操作员培训

### 中期（3~4 周）

1. 试点运行，收集反馈问题

2. 优化完善功能

3. 评估 P1 功能需求与优先级

### 需您决策的事项

1. 试点启动时间：计划什么时间开始试点运行？

2. 试点范围：先选哪几家厂家、哪几个订单试点？

3. 后续功能优先级：P1-P3 功能中，哪些是您最希望优先做的？

4. ERP 对接时间表：ERP 对接是否需要立即启动，还是等试点稳定后再做？

文档结束